## Slide 1
TS-Hitech · 짧은 버전
업무시스템 구축
1차 현업 협의
시스템이 무엇인지, 우리는 무엇을 1차에 여는지,
오늘 무엇을 같이 정할지를 짧게 맞춥니다.
권장 40~50분 · 설명 15분, 엑셀·협의 25분, 다음 일정 5분
오늘은 프로그램 시연이 아닙니다.
Notes: 짧은 버전. 개념에서 질문이 나오면 긴 자료를 보조로 펼친다.

## Slide 2
오늘
오늘 세 가지만 맞춥니다
나머지는 다음 미팅과 엑셀을 보며 구체화합니다.
01 시스템이란
ERP · MES · APS · MRP가 각각 무엇을 하는지, 왜 생겼는지
02 우리 범위
그중에서 TS-Hitech가 지금 만들 시스템이 어디이고, 1차가 어디까지인지
03 오늘 협의
수주 단위, 품번, 생산·발주 뜻, 외주·입고, 담당자를 같이 정하기
하지 않는 것 · 화면 확정, 단가·원가, 설비 연동, 상세 일정 확정
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
2 / 11
Notes: 세 숫자만 기억. 01 개념 02 범위 03 오늘 결정.

## Slide 3
01 시스템이란
공장은 장부와 경험으로 돌아갔습니다
시스템이 먼저 있었던 것이 아니라, 같은 문제가 반복되니 계산과 기록이 전산으로 옮겨진 것입니다.
자재
없을 때도 있고 남을 때도 있다
납기
언제 끝나는지 사람마다 말이 다르다
인수인계
엑셀이 흩어지고 히스토리가 끊긴다
그래서 생긴 질문 네 개
이 주문을 만들려면 자재가 얼마나 필요한가 → 계산이 필요 (나중에 MRP)
시킨 것, 만든 것, 보낸 것을 한곳에 남기자 → 회사 장부 (나중에 ERP)
지금 현장에서 무엇이 돌아갔는가 → 현장 실적 (나중에 MES)
언제, 어느 순서로 하면 납기를 맞추는가 → 일정 계획 (나중에 APS)
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
3 / 11
Notes: 역사 연도를 말하지 말 것. 현장 문제 세 가지 → 질문 네 개.

## Slide 4
01 시스템이란
네 가지를 현장 말로 보면
외울 필요는 없습니다. 무엇을 풀어 주는지만 구분하면 됩니다.
계산
MRP
자재소요계획
이 제품을 만들려면 자재·부품이 얼마나 필요한가
질문 하나면 충분
통합
ERP
전사자원관리
수주부터 회계까지 회사 장부를 한곳으로 묶는 것
질문 하나면 충분
실행
MES
제조실행
현장에서 지금 무엇이 돌아가고 실적은 얼마인가
질문 하나면 충분
계획
APS
일정·계획
납기·설비 능력을 보고 작업 순서를 짜는 것
질문 하나면 충분
한 회사가 이 넷을 처음부터 다 쓰는 경우는 거의 없습니다. 필요한 것부터 쌓는 것이 보통입니다.
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
4 / 11
Notes: 복습: 자재 얼마나=MRP, 한 장부=ERP, 지금 현장=MES, 언제 어느 기계=APS.

## Slide 5
02 우리 범위
TS-Hitech가 만드는 시스템
풀 ERP도, 현장 MES도, 자동 스케줄 APS도 아닙니다. 수주생산 업무시스템입니다.
한 줄 정의
받은 주문부터 깎고(또는 외주하고) 납품할 때까지를, 같은 장부에 남겨 누구나 진행을 보게 하는 시스템
가까운 쪽
ERP의 몸통 일부
수주 · 생산 상태 · 발주 · 납품
1차 이후
MRP에 한 걸음
납기 계획, 소요량, 구매·작지 초안
지금은 아님
MES · APS · 회계
공정 실시간, 설비 최적화, 원가
1차 · 사람이 판단하고, 전산은 기록 (지금 하시는 일을 적는 것)
2차 · 전산이 초안을 만들고, 사람이 확정 (적힌 것을 보고 계획·발주를 계산)
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
5 / 11
Notes: 더존/SAP를 사는 프로젝트가 아님. 하청 가공의 ‘수주가 어디까지 왔나’ 시스템.

## Slide 6
02 우리 범위
1차에 여는 것 · 나중에 붙이는 것
공정·작업 표준이 없어도, 수주 단위로 적고 보는 것은 가능합니다.
1차
하는 일
얻는 것
기준정보
거래처, 품목, 사용자, 코드
같은 말로 말하기
수주
주문, 납기, 수량, 진행 상태
수주 한눈에
생산
수주 단위 착수 / 완료
지금 깎는 중인가
발주
사람이 넣는 발주 (자동계산 없음)
발주 내역
납품
납품 수량, 잔량
미납 · 완료
1차 생산의 뜻
공정별 작업지시가 아닙니다. 수주 한 건의 시작 / 끝만 남깁니다.
1차에 넣지 않는 것
공정·계획·소요량·원가·회계 방산 품질 모듈 전체
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
6 / 11
Notes: 생산/발주 뜻을 손가락으로. 제외는 ‘중요해서 나중’.

## Slide 7
03 오늘 협의
이 시스템은 현업이 같이 만들어야 삽니다
수주 단위, ‘완료’의 뜻, 특급·분할납품·방산 예외는 현장에서만 압니다.
엑셀에 있는 칸이 1차 화면
없는 칸을 1차에 새로 만들면 입력이 안 됩니다.
예외를 숨기지 말 것
말로만 하던 특급·재작업·수량 변경을 목록으로 남깁니다.
매주 실제 수주 1~2건
완성 후 교육이 아니라, 넣으면서 고칩니다.
품번·거래처는 현업 정본
이름이 사람마다 다르면 전산은 숫자가 아닙니다.
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
7 / 11
Notes: 부탁이 아니라 성공 조건. 품목 담당 한 명을 이 장에서 요청해도 됨.

## Slide 8
03 오늘 협의
오늘 같이 정할 것
빈칸을 채우며 진행합니다. 방향만 정해져도 됩니다.
A
수주 한 건
발주서 1장 / 품목 1줄 / 도면+납기
결정
B
품번
발주처 품번 / 내부 품번 / 도면·리비전
결정
C
1차 생산
착수·완료만 / 불량·작업자·완료일 필수 여부
결정
D
1차 발주
자재만 / 외주 포함 / 입고·회수까지 1차인가
결정
E
방산·일반
구분 코드 / 로트·히트번호·도면 리비전
결정
F
엑셀 병행
병행 기간 / 어느 장부부터 전산만
결정
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
8 / 11
Notes: D가 핵심. 외주·입고는 강요하지 말고 결정. 이 장에서 엑셀을 같이 봐도 됨.

## Slide 9
03 오늘 협의
기본 장부가 있으면 본청 검사·audit에 대비됩니다
1.5차 하청은 본청·1차의 실사, 성적서, 납기 증빙을 갑자기 요구받는 일이 있습니다.
엑셀만 있을 때
사람마다 파일이 다름
도면 리비전이 안 맞음
누가 깎았는지 기억이 가름
실사 전날 자료를 만듦
수주 장부가 전산에 있으면
수주–도면–자재–작업–납품이 한 줄
같은 품번으로 이력을 보여 줌
검사·로트 칸을 나중에 붙일 자리
실사 때 ‘찾아 만드는’ 시간이 줄어듦
1차에 품질 모듈을 만들지 않습니다. 추적의 키만 심습니다.
발주처 · 품번 · 도면 리비전 · 수량 · 납기 · 착수/완료 · 발주/입고 · (방산이면) 로트.
본청이 묻는 말 — 어느 주문, 몇 번 도면, 소재, 누가, 외주, 잔량 — 에 바로 이어집니다.
TS-Hitech · 1차 현업 협의 · 짧은 버전
9 / 11
Notes: 품질 모듈 약속 금지. 키가 남아 있어야 실사에 답이 된다.

## Slide 10
같이 적고, 같이 고치고, 같이 씁니다
1차는 거창한 ERP가 아니라, 수주·생산·발주·납품을 같은 장부에 남기는 일입니다.
그 장부가 있어야 계획도, 소요량도, 본청 audit도 이어집니다.
질문 · 지금 쓰는 엑셀을 같이 봐도 됩니다
Notes: Q&A 후 엑셀로 전환.